# NORTE — Brief del Proyecto

Simulación Laboral Tech · Documento de contexto para todo el equipo

## ¿Qué es NORTE?

NORTE nació hace cinco años como una cuenta de Instagram que vendía piezas de diseño local: ropa y accesorios propios, más una curaduría de marcas afines. Con el tiempo se convirtió en una marca de moda y accesorios con comunidad grande y ventas reales, pero la plataforma de e-commerce que sostiene todo eso se armó rápido, sin pensar en escalar, y hoy le queda chica al volumen que maneja la marca.

## Propuesta de valor y público objetivo

NORTE se dirige a un público de 20 a 40 años que valora el diseño local, la calidad por sobre el volumen y una experiencia de compra directa, sin vueltas.

- Producto: ropa y accesorios de diseño propio + curaduría de marcas afines.

- Diferencial: identidad de marca fuerte y cercanía con la comunidad (redes, boca a boca).

- Canal de venta actual: sitio propio + WhatsApp para cerrar la compra.

## El problema que hay que resolver

El pedido de fondo no es "hacer un sitio nuevo": es vender más y de forma sostenible, sin que el negocio dependa de que alguien apague incendios manualmente. Los síntomas actuales son:

- El sitio actual es lento y no está pensado para el volumen de hoy.

- Hay fuga de carritos: mucha gente agrega productos y no termina la compra.

- El checkout depende de un paso manual por WhatsApp, sin sistema de soporte estructurado detrás.

- No hay visibilidad de datos: nadie sabe hoy en qué paso se cae la conversión.

- El equipo que armó la plataforma original ya no está disponible para mantenerla.

## Objetivo del proyecto

Relanzar la plataforma de e-commerce de NORTE de cara a la campaña de fin de año (Navidad/Reyes), resolviendo en simultáneo cuatro frentes: performance y arquitectura, experiencia de compra, visibilidad de datos y soporte al cliente. Todo el equipo trabaja sobre un único proyecto y un único backlog, autogestionado, sin stakeholders externos en esta primera etapa.

## Identidad de marca

Todo lo que se construya —sitio, contenido, comunicación de soporte— debe ser consistente con esta identidad:

| Uso | Color | Hex |
| --- | --- | --- |
| Texto y base | Negro cálido | #1C1B19 |
| Fondo | Off-white | #F3EFE7 |
| Acento principal | Mostaza | #C77D2E |
| Acento secundario | Verde bosque | #33402F |
| Bordes / neutros | Gris piedra | #D8D2C4 |

- Tipografía: títulos en una fuente condensada/bold en mayúsculas (sensación de etiqueta de ropa); cuerpo de texto en una sans-serif simple y muy legible.

- Tono de comunicación: directo, cálido, sin tecnicismos. Como quien atiende en un local de barrio que sabe de diseño.

## Referencia: el sitio actual de NORTE

Junto a este brief se entrega norte-sitio-legacy.html: el sitio actual de NORTE, funcionando. Es un archivo único con el catálogo de productos, el carrito y un checkout que arma un mensaje de WhatsApp predefinido para cerrar la compra. No es un mockup: es el punto de partida real.

- Ábranlo y recorran el flujo de compra completo, de punta a punta, antes de proponer cualquier cambio.

- Ahí está la identidad de marca aplicada, el catálogo de productos y la lógica de compra actual (incluido el paso manual por WhatsApp que hay que superar).

- Cada rol lo audita desde su propia mirada: UX busca fricciones, QA busca bugs, Data Analyst busca qué no se está midiendo, Marketing revisa tono y SEO, Backend revisa cómo están definidos los productos en el código.

## Timeline del proyecto (5 semanas)

| Semana | Foco |
| --- | --- |
| 1 | Kickoff, research y auditoría del sitio legacy, arquitectura, backlog. Todos los roles arrancan revisando el sitio actual. |
| 2 | Construcción del núcleo: catálogo, carrito, API, wireframes cerrados, pipeline base. |
| 3 | Integración: frontend y backend conectados, primeras pruebas, tracking de datos, contenido de campaña en marcha. |
| 4 | Hardening: QA a fondo, ajustes de performance, soporte con FAQ y política definida, campaña lista para salir. |
| 5 | Demo day: presentación del sitio relanzado y de los resultados esperados. |

## Glosario de términos de negocio

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Embudo de conversión | El recorrido que hace una persona desde que entra al sitio hasta que compra. |
| Abandono de carrito | Cuando alguien agrega productos al carrito pero no completa la compra. |
| Staging | Entorno de pruebas, no visible al público, donde se valida antes de producción. |
| SLA | Tiempo comprometido de respuesta a un ticket de soporte. |
| Backlog | Lista priorizada de todo el trabajo pendiente del proyecto. |
| Sprint | Bloque de tiempo (en este proyecto, unas 2,5 semanas) con un conjunto de tareas comprometido. |

## Cómo se organiza el equipo

- No hay stakeholders externos en esta etapa: el equipo se autogestiona a partir de este brief.

- Es un solo proyecto y un solo backlog: los nueve roles trabajan sobre el mismo timeline y dependen entre sí.

- El rol de PM/Scrum Master traduce este brief en tareas concretas y sostiene el ritmo de trabajo.

- El tablero de tareas, las épicas y las historias de usuario las arma el equipo (no vienen armadas): este documento y el sitio legacy son el input para construirlas.