# NORTE — Guía de Rol: UI/UX

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Definís cómo se ve y se siente comprar en NORTE. Tu trabajo es la base visual y de experiencia sobre la que construyen Frontend y Marketing.

## Tareas iniciales

- Auditar el sitio legacy: identificar fricciones de UX en navegación, ficha de producto y proceso de compra.

- Investigar 2 o 3 referentes de e-commerce que resuelvan bien lo que NORTE hoy no resuelve.

- Wireframear las pantallas clave: Home, Catálogo, Ficha de producto, Carrito y Checkout.

- Armar un prototipo navegable (baja o media fidelidad) del flujo de compra completo.

- Definir o ajustar el sistema de diseño (colores, tipografía, componentes) sobre la identidad de marca del brief.

## Entregables esperados / Definition of Done

- Reporte de auditoría UX del sitio legacy (mínimo 5 hallazgos).

- Wireframes de las 5 pantallas clave.

- Prototipo navegable compartible.

- Guía de estilos/componentes básica (o Design System liviano).

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Identidad de marca (brief) y el sitio legacy. | Frontend (wireframes y guía de estilos) y PM (para priorizar historias). |

## Recursos disponibles

- Brief de NORTE (identidad de marca).

- Sitio legacy HTML para auditar.

- Herramienta de diseño a elección (Figma u otra) — la configuran ustedes.

## Tips para arrancar

- Navegá el sitio legacy como si quisieras comprar algo de verdad, hasta el final. Ahí están los problemas reales.

- No rediseñes por rediseñar: cada cambio debe responder a una fricción detectada o a un objetivo de negocio del brief.