# NORTE — Guía de Rol: Frontend

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Construís lo que la persona usuaria ve y usa: el storefront nuevo de NORTE.

## Tareas iniciales

- Revisar el sitio legacy para entender el catálogo de productos y la lógica actual de carrito.

- Levantar el proyecto frontend nuevo (stack a elección del equipo).

- Maquetar Home y Catálogo según los wireframes de UI/UX.

- Maquetar Ficha de producto y Carrito.

- Definir cómo se van a consumir los datos de producto (mock o API de Backend).

## Entregables esperados / Definition of Done

- Home y Catálogo maquetados y responsive.

- Ficha de producto funcional.

- Carrito con agregar, quitar y actualizar cantidad.

- Checkout conectado a la lógica que defina el equipo (API real o simulada).

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Wireframes de UI/UX y contrato de datos de Backend. | QA (para testear), Marketing (landing de campaña) y DevOps (para deploy). |

## Recursos disponibles

- Sitio legacy HTML (referencia de catálogo y flujo de compra actual).

- Wireframes de UI/UX cuando estén listos.

- Brief de NORTE (identidad visual).

## Tips para arrancar

- Podés arrancar por el catálogo con datos mock aunque Backend todavía no tenga la API lista; después la conectás.

- Fijate en el sitio legacy cómo arma el mensaje de WhatsApp al comprar: es información útil para tu lógica de checkout.