# NORTE — Guía de Rol: Backend

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Sostenés la lógica y los datos detrás del storefront: catálogo, stock, carrito y pago.

## Tareas iniciales

- Revisar el sitio legacy para entender qué datos maneja (productos, precios, stock) y qué falta.

- Definir el modelo de datos de producto, carrito y orden.

- Levantar la API de catálogo (listar productos, detalle de producto).

- Levantar la API de carrito (agregar, quitar, actualizar cantidad).

- Definir cómo se simula la integración de pago (mock de pasarela).

## Entregables esperados / Definition of Done

- API de catálogo documentada y funcionando.

- API de carrito documentada y funcionando.

- Modelo de datos de orden/compra definido.

- Documentación de endpoints para que Frontend y QA la usen.

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Sitio legacy (para entender el catálogo actual) y acuerdos de alcance con PM. | Frontend (contrato de API), QA (casos de prueba de API) y DevOps (deploy). |

## Recursos disponibles

- Sitio legacy HTML: los productos y su estructura están definidos en el código fuente.

- Brief de NORTE.

## Tips para arrancar

- Mirá el código fuente del sitio legacy: ahí están los productos definidos (nombre, precio, categoría). Es tu punto de partida.

- Documentá los endpoints a medida que los hacés, no al final: QA los va a necesitar antes de lo que pensás.