# NORTE — Guía de Rol: DevOps

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Asegurás que todo lo que construyen los demás roles se pueda desplegar, se mantenga arriba y sea observable.

## Tareas iniciales

- Definir la estructura de repositorio(s) del proyecto (mono-repo o multi-repo).

- Armar el pipeline de CI/CD básico (build, test y deploy a un entorno de staging).

- Definir entornos: staging y producción (aunque sea simulada).

- Definir una estrategia básica de monitoreo y alertas (qué se mide, qué dispara una alerta).

## Entregables esperados / Definition of Done

- Repositorio(s) con estructura acordada y accesible para todo el equipo.

- Pipeline de CI/CD corriendo en al menos un servicio (frontend o backend).

- Entorno de staging accesible.

- Documento corto de arquitectura y de proceso de deploy.

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Definiciones de stack y estructura de Frontend y Backend. | Todo el equipo (repos, pipeline, entornos) y QA (entorno para testear). |

## Recursos disponibles

- Brief de NORTE (contexto de negocio y urgencia del deadline).

- Sitio legacy como referencia de "cómo no se debería desplegar algo": es un único HTML sin pipeline.

## Tips para arrancar

- Empezá simple: un pipeline que buildee y despliegue a staging automáticamente ya es un montón. Sofisticá después.

- Coordiná temprano con Frontend y Backend para no bloquear su trabajo por decisiones de infraestructura tardías.