# NORTE — Guía de Rol: Marketing Digital

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Generás la demanda y comunicás el relanzamiento de NORTE al público correcto.

## Tareas iniciales

- Revisar el sitio legacy y el brief para entender la marca, el tono y el público objetivo actual.

- Armar el calendario de contenido para las 5 semanas (redes, email/WhatsApp).

- Definir el concepto y objetivo de la campaña de lanzamiento del sitio nuevo.

- Hacer una auditoría SEO básica del sitio legacy (títulos, descripciones, estructura).

## Entregables esperados / Definition of Done

- Calendario de contenido de las 5 semanas.

- Brief de campaña de lanzamiento (objetivo, mensaje, canales, fecha).

- Reporte de auditoría SEO del sitio legacy con recomendaciones.

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Identidad de marca (brief), fecha de lanzamiento definida por PM y avance de Frontend para la landing. | PM (calendario y campaña) y Frontend (requerimientos de landing, si aplica). |

## Recursos disponibles

- Brief de NORTE (marca, tono, público).

- Sitio legacy HTML: contenido y estructura actuales a auditar.

## Tips para arrancar

- No esperes a que el sitio nuevo exista para empezar: la auditoría del legacy y el calendario de contenido arrancan desde el día 1.

- Mirá cómo está armado el catálogo actual (nombres, descripciones de producto): ahí hay pistas del tono real de la marca.